# Содержание проекта

#### ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | ПГГПУ |
| **Контактная информация** | ул. Пушкина, 42, Пермь, Пермский край, 614045 |

#### ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА

**Цели проекта**

Разработка ИС «Коммуникационная платформа доступности городской среды для малоподвижных граждан»

**Критерии достижения целей проекта**

* Количество прототипов (поставок)
* Аттестация модулей
* Затраченное время

**Задачи и результаты проекта**

Задачи:

* 1. Разработка концепции информационной системы;
  2. Разработка северной части информационной системы;
  3. Разработка интерактивной карты и сайта.
  4. Реализовать функции: размещение актуальной информация о доступности объектов социальной инфраструктуры, возможность работы с интерактивной картой

Результаты:

1. Прототипы
2. Полученные знания

**Границы проекта**

Работы относящиеся к проекту:

* Разработка требований и концепции ИС
  + - Разработка устава проекта
    - Разработка содержания проекта
    - Обсуждение и выработка требований
    - Спецификация требований
* Техническое задание
  + - Разработка технического задания
    - Утверждение технического задания
* Проектирование
  + - Игра в планирование
    - Проектирование серверной части
    - Написание тестов серверной части
    - Проектирование клиентской части
    - Написание тестов клиентской части
    - Проектирование интерфейса
    - Написание тестов интерфейса
* Реализация (с использованием парного программирования)
  + - Реализация серверной части
    - Реализация клиентской части
    - Реализация интерфейса
* Тестирование
  + - Тестирование серверной части
    - Тестирование клиентской части
    - Тестирование интерфейса
    - Тестирование прототипа
    - Устранение неисправностей
* Рабочая документация
  + - Разработка рабочей документации на систему
    - Утверждение документации
* Внедрение в эксплуатацию
  + - Сдача прототипа в опытную эксплуатацию
    - Устранение неисправностей
    - Окончательная сдача в эксплуатацию
* Этап сопровождения ИС

Работы не относящиеся к проекту:

* Обучение команды работе с PM

**Ограничения проекта**

* Недостаток финансирования,
* Сжатые сроки,
* Команда студентов

**Идентифицированные риски проекта**

* Недостаток материальных средств для реализации домена, хостинга.
* Нехватка времени на реализацию проекта.